5. Kế hoạch Quản lý Dự án (Project Plan)

Dự án được lên kế hoạch phát triển trong vòng 12 tuần, áp dụng mô hình phát triển linh hoạt để liên tục đánh giá và điều chỉnh. Kế hoạch được phân rã thành 6 giai đoạn (Phases) cốt lõi như sau:

5.1. Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS)

Giai đoạn 1: Khởi tạo & Thiết kế Kiến trúc (Tuần 1 - 2)

- Phân tích yêu cầu, hoàn thiện tài liệu đặc tả (PRD, SRS).

- Thiết kế System Design, sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD) và API Specs.

- Khởi tạo dự án: Cấu hình Spring Boot, React, Docker và thiết lập kịch bản Migration Database.

Giai đoạn 2: Phát triển Core Backend & Phân quyền (Tuần 3 - 4)

- Xây dựng module Xác thực/Phân quyền sử dụng Spring Security và JWT.

- Viết các API CRUD cơ bản cho bảng Workflows, Nodes, Edges.

- Cài đặt thuật toán phát hiện chu trình (Cycle Detection) để ngăn chặn lỗi lặp vô tận khi cấu hình luồng.

Giai đoạn 3: Xây dựng Giao diện Workflow Builder (Tuần 5 - 6)

- Tích hợp thư viện React Flow vào Frontend.

- Xây dựng tính năng kéo thả trạng thái (Nodes) và nối dây (Edges).

- Xây dựng Form cấu hình ràng buộc Rule (dữ liệu JSONB) cho từng đường nối.

- (Cột mốc: Hoàn thành Core Engine của hệ thống).

Giai đoạn 4: Quản lý Thẻ công việc & Tích hợp AI (Tuần 7 - 9)

- Xây dựng giao diện Kanban Board động (cột tự thay đổi theo Workflow).

- Xây dựng Core Service: API chuyển đổi trạng thái Task, kiểm tra Rule và ghi log lịch sử (Audit Trail).

- Tích hợp API Trí tuệ nhân tạo (LLM): Xử lý tính năng Auto-tagging và bóc tách công việc (Task Breakdown).

Giai đoạn 5: Kiểm thử & Đảm bảo Chất lượng (Tuần 10 - 11)

- Viết Unit Test (JUnit, Mockito) cho các module Backend quan trọng.

- Thiết kế và chạy Test case hộp trắng: Phân tích đường dẫn thực thi, đảm bảo chuẩn MC/DC và kiểm soát độ đo McCabe cho các luồng rẽ nhánh kiểm tra Rule phức tạp.

- (Cột mốc: Ra mắt bản Beta hoàn chỉnh, không có lỗi rẽ nhánh).

Giai đoạn 6: Triển khai & Báo cáo (Tuần 12)

- Đóng gói toàn bộ ứng dụng bằng Docker Compose.

- Triển khai hệ thống lên máy chủ ảo (VPS).

- Hoàn thiện tài liệu, viết báo cáo tổng kết đồ án.

5.2. Lịch trình Triển khai (Timeline)

(Bạn có thể chèn bảng này vào Word để thay thế cho sơ đồ Gantt)

| Giai đoạn | Hạng mục công việc chính | Thời gian thực hiện | Mục tiêu / Cột mốc (Milestone) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Khởi tạo & Thiết kế | Tuần 1 - 2 | Chốt xong toàn bộ tài liệu và thiết kế Database |
| Phase 2 | Core Backend & Phân quyền | Tuần 3 - 4 | Hoàn thiện khung Backend |
| Phase 3 | Workflow Builder UI | Tuần 5 - 6 | Hoàn thành Core Engine (Kéo thả) |
| Phase 4 | Quản lý Task & Tích hợp AI | Tuần 7 - 9 | AI tự động bóc tách được Task |
| Phase 5 | Kiểm thử (Testing & QA) | Tuần 10 - 11 | Bản Beta hoàn chỉnh, Coverage cao |
| Phase 6 | Triển khai & Báo cáo | Tuần 12 | Hệ thống live trên VPS, nộp báo cáo |